北京市大兴区卫生健康委员会

（可公开）

大兴区六届人大一次会议

第77号建议的办理报告（A）

张娜代表：

您提出的“关于天宫院街道卫生服务中心建成投入使用的建议”已获悉。现将办理情况报告如下：

一、天宫院街道辖区社区卫生服务中心设置情况

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动（2020-2022年）>的通知》中“每个街道（乡镇）设1所社区卫生服务中心”的文件精神，结合天宫院辖区人口分布以及医疗卫生资源配置，区卫生健康委在天宫院街道辖区生物医药基地东配套区规划建设1家政府办社区卫生服务中心。根据区委编办《关于设立北京市大兴区天宫院街道社区卫生服务中心的批复》（京兴编办〔2020〕85号）文件精神，区委编办同意设立大兴区天宫院街道社区卫生服务中心，为区卫生健康委所属公益一类科级事业单位。天宫院社区卫生服务中心编制52人。

二、社区卫生服务中心建设工作进展情况

（一）社区卫生服务中心建设情况

大兴新城生物医药基地东配套社区卫生服务中心项目由区卫生健康委为项目建设主体。项目总占地面积6522㎡，总建筑面积约5223㎡，项目于2021年3月正式开工，目前已基本完成各单体工程施工，力争2022年下半年竣工。

（二）社区卫生服务中心运行筹备情况

区卫生健康委采取项目建设和运行筹划同步开展的模式，加快推进社区卫生服务中心投入使用。

1.全程参与，高质量快速推进建设项目

区卫生健康委组织相关科室多次对天宫院社区卫生服务中心项目建设方案进行论证，并带领项目开发商到相关社区卫生服务中心实地参观，在区域划分、楼层布局、建筑材料等方面给予建设性意见。定期对施工现场进行监督检查，及时与项目平台公司及其他参建单位进行沟通，协调解决施工过程中的各项问题。

2.组建专班，早部署积极推进运行筹备

一是选取部分基建经验丰富的社区卫生服务中心副主任，结合天宫院社区卫生服务中心定位，从临床医疗、公共卫生、后勤保障、信息化系统等方面，初步完成前期经费预算和设备购置论证。二是委托区医院管理中心牵头成立运行筹备小组，做好社区卫生服务中心运行的前期筹备工作，完成事业单位许可证、法人证书、银行账户等手续的办理工作，正在制定中心内部二次装修改造方案。三是分批次统筹推进人员配置，目前天宫院社区卫生服务中心编制到位45人。

下一步，天宫院街道社区卫生服务中心项目主体建设完成后，区卫生健康委将按照相关工作流程加快推进内部二次装修改造、设备设施购置、人员招聘等工作，力争尽早投入使用，为周边居民提供方便、优质、连续的社区卫生服务。

以上是天宫院街道社区卫生服务中心建设进展。希望通过您的呼吁，通过相关部门的共同努力，尽早完成天宫院街道社区卫生服务中心建设，更好的为社区居民提供医疗卫服务。

再次感谢您对社区卫生服务工作的关心和支持！

北京市大兴区卫生健康委员会

年    月     日

主管领导签发：

承办人及联系电话：

代表意见：