北京市大兴区亦庄镇人民政府

（可公开）

大兴区六届人大一次会议第110号

建议的办理报告（A）

陈超代表：

您提出的关于“闫家场（南郊农场宿舍）厕所升级改造”的建议收悉。现将办理情况报告如下：

亦庄镇政府收到代表建议后高度重视，立即责成相关部门对闫家场（南郊农场宿舍）厕所现状进行认真梳理研究。闫家场地区是原南郊农场宿舍，2005年大兴区政府明确该地区的市政基础设施由南郊农场负责。随着南郊农场改制，2012年并入首农集团后，该地区逐渐处于失管状态，市政基础设施老化陈旧，居民矛盾日益凸显。亦庄镇政府作为属地政府，主动担当，承接起该地区居民的日常管理。针对上述情况，我镇采取具体措施如下：

- 一、实地调研摸清情况。一是由民生保障办公室（教科文体）、平安建设办公室（综治）、农业农村办公室（水务）及城乡建设办公室（环整）组成联合工作组对闫家场厕所进行实地踏勘。二是对厕所存在的各项隐患进行风险评估。

- 二、制定合理改造方案。一是完成三方比价，与北京艺居缘建筑装饰工程有限公司签订闫家场厕所改造工程施工合同。二是明确改造内容、改造工期、编制资金预算。改造方案包含装饰工程、电气工程、采暖工程、通风工程、消防工程等工作内容。总工期约60天。资金测算约80万，由镇政府承担。

- 三、积极沟通正确引导。一是积极回应群众关切的施工扰民和实施工期的问题。在进村口位置张贴公告、发放300余封《告知书》，提前做好周边居民的解释与沟通工作。二是设置临时厕所8个，最大限度解决厕所使用困难。

四、多方努力加紧实施。一是深化施工图纸，合理安排工期。二是施工作业需满足疫情防控要求。三是邀请居民参与监督。

北京市大兴区亦庄镇人民政府

2022年7月12日

主管领导签发：

承办人及联系电话：

代表意见：

北京市大兴区亦庄镇政府综合保障办公室   2022年7月12日印发