附件3

北京市交通委员会大兴公路分局

（可公开）

大兴区六届人大一次会议

第121号建议的办理报告（C）

王秋瑾代表：

您提出的关于“关于加快实施黄亦路提级改造的建议”的建议收悉，现将办理情况报告如下：

随着京津冀协同发展不断深化、临空地区建设全面推进、大兴城镇化进程的不断加快，市民交通出行需求十分旺盛。当前，区内公路基础设施规划实现率较低，公路服务能力与市民需求仍存在较大差距。工程征地拆迁和前期手续办理等难题并未得到实质性解决，重重制约条件下，公路改造建设速度难以满足社会期望。

黄亦路为市级公路（S329），位于大兴区北部，起点位于京开高速东辅路，终点为凉水河，道路全长约16公里。现况道路京开高速至东环路段长约1.9公里，道路等级为城市次干路，路基宽38米，路面宽30米；东环路至三海子东路段长约10公里，道路等级为二级公路，路基宽15米，路面宽12米；三海子东路至凉水河段长约4.1公里，道路等级为城市主干路，路基宽52米，路面宽38米，此段已按规划实施。近年来，随着城南地区的建设发展，大兴北部地区交通量显著增长，交通拥堵较频繁。黄亦路作为连接大兴新城与亦庄新城的东西向干道，此道路的改建实施，将对加强新城间沟通，打破交通瓶颈，缓解出行压力，促进区域经济发展，具有重要意义。

2019年区政府工作报告，已将此道路的拓宽改造列为服务民生的重点工程，并要求加快推进。市交通委建管中心已于2018年底开展黄亦路（京开东辅路-三海子东路）道路工程相关前期工作，并于2019年底取得道路规划条件、沿线河道规划及雨污水排除规划，规划道路等级为城市主干路，红线宽度为60米。目前市交通委建管中心已编制完成道路设计方案初稿，待交通委审核和市规委批复后，将积极协调发改部门开展项目立项审批工作。与此同时区政府已委托京开高速至西三路段管线建设主体，还需尽快编制完成管线综合规划条件。

据了解，黄亦路西三路至三海子东路段，长约6公里，属于经开区扩区范围，经开区正在开展设计方案编制，目前正在与我分局对接具体项目建设和接养事宜，预计2022年内组织实施。下一步，我分局将结合经开区建设范围和时序，协调推进剩余段落道路工程。

经调查，道路工程实施的限制条件主要集中在公安大学段、团河路段、大生庄段及兴海园段等，按照市政府相关文件要求，公路建设项目的征地拆迁由区政府负责，区政府仍在积极协调解决征地拆迁难题。同时我分局将协调市交通委建管中心结合征拆进展情况办理后续工程前期手续。待相关工作完成后，我分局会尽早实施道路改造工程，以满足区域发展和居民出行需求。

北京市交通委员会大兴公路分局

2022年6月23日

主管领导签发：

承办人及联系电话：薛建成  69246408-9208

代表意见：