（可公开）

大兴区六届人大一次会议

第144号建议的办理报告（A类）

张强代表：

您提出的关于“背街小巷精细化管理”的建议已收悉，感谢您对我区背街小巷整治提升工作提出的建议，对我区下一步工作具有重要指导意义。收到《建议》后，我委领导高度重视，立即会同相关属地和行业部门进行仔细研究，现将办理情况报告如下：

一、基本情况

为落实北京市背街小巷环境整治提升会议有关要求，依据大兴分区规划，结合区域特色，在巩固“疏整促”成果的基础上，通过属地上报、区环卫中心核实、现地核验，与市级多次沟通和实地踏勘后，本着不进行重复建设的原则，共梳理出背街小巷60条，其中2019年以前已整治完成11条。制定了《大兴区背街小巷环境精细化整治提升三年（2020—2022年）行动方案》，2020年经区政府51次常务会审议通过后，于4月10日以区政府名义印发实施。三年行动计划整治任务共计49条（其中2020年已完成22条，2021年已完成12条，2022年计划完成15条）。

我委始终坚持高标准、严要求，确保高质量落实好整治提升任务。一是提高站位、加强统筹。按照背街小巷环境精细化整治提升联席会议制度，通过召开部署会、推进会和现场会等方式，加强统筹、协调推进。随时掌握施工进度、严把施工质量。切实把工作做实、做细。二是尊重历史、科学规划。坚持以规划为指引，充分利用“责任规划师制度”，根据地域实际，从文化性、功能性、生态性、舒适性和便民性出发，深挖历史文化，保留文化底蕴，让周边百姓有一些当年的留恋和美好的记忆，从点到面完善城市“里子”，切实提升百姓的幸福感、获得感和安全感。三是控制成本、保证质量。坚持厉行节约，合理利旧，充分利用好市级补贴资金、区发改立项和属地自筹三部分资金。从源头控制整治提升成本。通过持续式、滴润式治理，不断提高资金使用绩效，实现街巷景观协调统一。

二、工作措施

针对关于背街小巷精细化管理的建议，我委会同有关部门，逐字逐句认真研究，针对每项问题及建议拿出具体举措，并严格落实。

针对存在的问题：

1.环境卫生方面：一是多元共治。通过街巷长工作机制，建立以街巷长为统领的“团组式”街巷管理模式，动员社会单位、企业和居民、志愿者，调动多元主体参与街巷环境整治；各相关单位按照职责分工，强化责任担当，各司其职，多措并举，形成齐抓共管的大格局。二是长效管控。严格按照“日巡、周查、月评、季点名”制度，加大巡查检查力度；依托网格化城市管理平台，建立健全背街小巷环境问题发现、协调处置机制，提高巡查频次，做到主动治理，未诉先办。

- 2.配套设施方面：一是通过我区背街小巷环境精细化整治提升三年行动计划，实现街巷品质普遍提升，街区功能更加完善、空间布局更加合理。二是结合创城工作，根据《大兴区深化全国文明城区创建“十乱”专项整治和“三大有机更新”行动计划》，依托督导机制和拉练检查机制等，解决地面、步道砖碎裂和设施损坏等问题。下一步，将结合城市微空间环境提升任务，进一步完善各项基础设施。

- 针对代表建议：

- 1.制定整体规划方面：根据《北京市城市管理委员会 首都精神文明建设委员会办公室 北京市规划和自然资源委员会关于印发背街小巷环境精细化整治提升三年（2020-2022年）行动方案的通知》要求，全部达到市级达标类的“十无”标准（即：无私搭乱建、无开墙打洞、无乱停车、无乱占道、无乱搭架空线、无外立面破损、无违规广告牌匾、无道路破损、无违规经营、无堆物堆料）。通过对我区背街小巷的实地踏勘，由于背街小巷现状和功能各异。在达标类的基础上细化分为“提升类”、“修补类”和“维护类”。按照类别分类实施整治提升，确保高标准、高质量完成整治任务。

- 2.加大资金投入方面：背街小巷整治提升工程的资金来源主要由市级补贴资金、区级发改资金和属地自筹资金三部分组成。采取“节约建设成本，反对铺张浪费，转变治理理念，创新治理模式”的工作思路，紧紧围绕百姓需求出发，精准实施整治任务。提升类街巷的设计方案充分利用联审机制，联合各相关单位，邀请区人大代表，政协委员、社区、居民代表等进行可行性审核。

三、下一步计划

我委将及时了解并落实市级相关政策，进一步对接区规自分局、区财政局等部门，结合城市更新等工作，加大对背街小巷的整治提升力度，并做好后续的常态化管理，切实做到“人前人后一个样、白天晚上一个样”，始终保持背街小巷环境优美、文明有序。

北京市大兴区城市管理委员会

2022年6月28日

主管领导签发：

承办人及联系电话：

代表意见：