北京市大兴区旧宫镇人民政府

大兴区六届人大一次会议

第141号建议的办理报告（A类）

王美琪代表：

您提出的关于“关于加装电动车充电桩的建议”的建议收悉，现将办理情况报告如下：

一、基本情况

旧宫镇目前34个社区，管理55个小区，现有电动自行车14595辆；2021年9月统计，充电设施235个，充电端口1720个；自2021年10月，我镇启动电动自行车充电设施全覆盖工作，截止2021年底，加装充电设施259个，充电端口2582个。

1. 工作内容

为进一步方便居民为电动自行车充电，我镇今年结合8个老旧小区改造中的7个与5个小区实际情况，计划对这12个院区继续加装充电端口900个，预计年底完工并投入使用。

**一是**老旧小区改造工程的7个小区分别为：红星北里、旧宫北里、清逸园、清逸西园、清欣园、清和园、康乐园，这7个小区有加装自行车棚工程，待车棚完工后，自行车充电桩设施的安装工作即可进入，预计安装充电端口590个，并在电改施工完成后通电使用；

**二是**有条件加装的5个小区分别为：成和园、芳源里、德茂佳苑、文锦苑东区、文锦苑西区，这5个小区具备增设加装条件，预计加装充电端口310个，于2022年12月底完工并通电使用。

三、取得成效

旧宫镇目前累计充电端口4302个，基本做到镇域内小区充电设施全覆盖。

北京市大兴区旧宫镇人民政府

 2022年7月8日

主管领导签发：

承办人及联系电话：

代表意见：

（此公文可公开）

 北京市大兴区旧宫镇人民政府办公室 2022年7月8日印发