北京市大兴区旧宫镇人民政府

大兴区六届人大一次会议

第143号建议的办理报告（A类）

王玉红代表：

您提出的关于“关于老旧小区改造项目内容的建议”的建议收悉，现将办理情况报告如下：

一、工作背景

老旧小区改造是保障和改善民生的重要着力点，是暖民心、聚民心、得民心的民生改善综合体，是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。老旧小区改造工作的突出特点是带户作业，核心是群众工作，过程是完善社区治理,实质是高质量发展，目的是切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。老旧小区改造工程不同于一般的新建工程，就在人民群众身边进行，对群众工作、文明施工、质量、安全、环保、疫情防控等要求更高。老旧小区改造相关各方要进一步提高政治站位，坚持质量、安全高标准，深入群众，依靠群众，积极主动争取群众理解、支持和参与，把改造工程各项工作做实做细，严把质量安全关，积极回应关切，以人民群众满不满意作为检验改造工作的标尺。不断健全群众共建共治机制，让居民成为改造工作的一员，让群众有实实在在的获得感。

二、基本情况

旧宫镇成立老旧小区综合整治工作领导小组，建立“领导小组-旧改专班-现场指挥部”三级联动工作机制，全力保障老旧小区综合整治工作稳步推进。

三、取得成效

今年旧宫镇老旧小区综合整治项目共涉及清逸园、清逸西园、清欣园等8个小区，111栋楼、9588户，是大兴区2021年老旧小区综合整治项目体量最大、改造任务最重的一项工程，目前整体进度已过55%，预计11月底完成全部施工并具备验收标准， 民心工程有序推进。

北京市大兴区旧宫镇人民政府

 2022年7月8日

主管领导签发：

承办人及联系电话：

代表意见：

（此公文可公开）

 北京市大兴区旧宫镇人民政府办公室 2022年7月8日印发