北京市大兴区水务局

（可公开）

大兴区第六届人大四次会议

第128号建议的办理报告（A类）

柳原代表：

您提出的关于“大兴区团河地区的监狱戒毒单位解决市政用水问题”的建议已收悉，现将办理情况报告如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照办理工作要求，以求真务实的工作作风，找准问题关键，制定切实可行的工作措施，解决人民群众关注的水务热点、难点问题，切实做好人大建议、政协提案的办理工作。

二、办理情况

（一）办前沟通、制定方案

2024年4月7日，我局副局长段亚飞与柳原代表电话沟通，告知其建议已交由我局主办，同时，对其提出建议的意愿等进行深入了解，掌握其真实想法和反映问题的实质内容；水务局在跟代表沟通的基础上进行综合分析，组织班子领导和涉及部门，对主办建议进行了集中研究，分解任务，落实责任，综合制定了《北京市大兴区水务局2024年人大建议、政协提案办理工作方案》,根据方案开展相关工作。

（二）办中联系、制定方案

2024年4月12日，电话与柳原代表联系，汇报我局已制定工作方案，建议已交至水资源科主办；同时对提出的“关于大兴区团河地区的监狱戒毒单位解决市政用水问题的建议”涉及的工作和柳原代表进行了初步商榷。

2024年5月16日当面汇报，汇报内容涉及水务局工作方案,大兴区近三年解决市政用水问题工作情况。征求柳原代表对大兴区地下水超采综合治理工作的进一步意见和建议，沟通下一步工作重点，初步商定128号建议类型为A类。

结合我局本年度整体工作情况，通过与柳原代表充分沟通联系，确定办理类别为A类，即经过努力，当年能得到解决，且已取得一定成效，需长期坚持推进。

（三）办理报告内容

1.2023年水源置换工作情况

根据北京市水务局《关于印发〈北京市地下水超采综合治理实施方案（2023年—2025年）〉的通知》（京水务地〔2023〕6号）要求，区水务局在2023年完成了水源置换项目。包括北京市新河强制隔离戒毒所产权下的一处供水地区，共完成7家单位（小区）置换工作，解决6700余人用水问题，实现压采地下水开采量43.3万立方米/年。

2022年7月，北京市新河强制隔离戒毒所已完成单位院内1眼井的置换工作，并于2023年12月提交机井封存材料，完成置换任务，实现接入市政用水。

2.2024年水源置换工作情况

区水务局2024年水源置换项目已经启动，共计划完成7家单位（小区）置换工作，力争解决天堂河小区北区、东区及周边单位的用水问题，实现压采地下水开采量71.39万立方米/年。

3.2025年水源置换工作情况

区水务局对团河地区的监狱戒毒单位，分别进行了前期沟通，正在开展勘察设计工作、制定项目实施方案。以下是各家单位具体情况：

（1）北京市监狱及南湖园小区情况

北京市监狱位于观音寺街道，团桂路西侧，该单位共有3眼机井，分别位于单位院内东北角1眼，主要保障办公区和监区的供水；老监区南侧1眼，供水范围包括：南湖园小区、北京市全面从严治党警示教育基地、武警基地；报废1眼。取水许可证号：取水（京大）字﹝2023﹞第2号，取水许可量30万立方米/年，取水用途生活取水。2023年实际用水量20.691万立方米。

北京市监狱在团桂路西侧留有市政供水管线的支口，具备置换条件，拟纳入2025年水源置换项目。

- （2）未成年犯管教所情况

北京市未成年犯管教所位于观音寺街道，沐育街南侧，大兴机场高速东侧，该单位有1眼机井，位于单位院内东北角，取水许可证号：C110115G2021-0476，取水许可量12.6万立方米/年，取水用途生活取水。2023年实际用水量11.6078万立方米。

未成年犯管教所距团桂路市政供水管线直线距离约1500米，中间跨老凤河、大兴机场高速，施工难度较大，且若接入团桂路管线属于管线末端，水量水压不一定能保证该单位用水需求，2025年暂无置换条件。后续随着周边相应市政配套设施更加完善后，积极推动该单位接入市政用水。

（3）团河教育矫治所情况

北京市团河教育矫治所位于观音寺街道，团桂路东侧，该单位有1眼机井，位于单位院内东南角，取水许可证号：取水（京大）字﹝2023﹞第3号，取水许可量8万立方米/年，取水用途生活取水。2023年实际用水量0.722万立方米。

团河教育矫治所距团桂路市政供水管线直线距离300米，且留有支口，具备置换条件，拟纳入2025年水源置换项目。

（4）沐林教育矫治所情况

北京市沐林教育矫治所位于观音寺街道，沐育街北侧，大兴机场高速东侧，该单位有1眼机井，位于单位院内东南角，取水许可证号：C110115G2022-0029，取水许可量12万立方米/年，取水用途生活取水。2023年实际用水量11.8364万立方米。

沐林教育矫治所距团桂路市政供水管线直线距离1200米，中间跨老凤河、大兴机场高速，施工难度较大，且若接入团桂路管线属于管线末端，水量水压不一定能保证该单位用水需求，2025年暂无置换条件。后续随着周边相应市政配套设施更加完善后，积极推动该单位接入市政用水。

三、下一步工作计划

1.实现地下水严重超采区、禁止开采区范围内机井合理有序退出，支撑地下水超采治理，保障地下水可持续利用和重要工程安全。

2.推进大兴区地下水超采治理项目，提高条件成熟地区公共自来水管网供水占有率，积极利用外调水，养蓄本地地下水资源。

北京市大兴区水务局

2024年5月16日

主管领导签发：段亚飞

承办人及联系电话：赵志龙，81298142/13701338087

代表意见：